|  | Dezernat VI |
| --- | --- |
|  | Amt für Straßen- und Brückenbau |
|  | Herr Wagener, Tel. 2184 Bremerhaven, 20.08.2009 |

| Vorlage Nr. VI/78/2009 - 1 für den Magistrat | Anzahl Anlagen: 2 |
| --- | --- |

Ausbau Zolltor Roter Sand

@->

A Problem

Die bremenports GmbH & Co. KG wird in diesem Jahr die Zollabfertigung am Zolltor Roter Sand für die Zukunft neu ordnen. Hierzu sollen die aus dem Hafengebiet ausfahrenden zollabzufertigenden Fahrzeuge vor dem Zollgebäude in Richtung Barkhausenstraße geführt werden. Hier wird eine Aufstellmöglichkeit für eine zeitgemäße Zollabfertigung eingerichtet. Die Vorplanung von bremenports wurde am 17.01.2007 mit den Ämtern und Behörden des Magistrats abgestimmt. Diese Lösung ergab sich aus einem Variantenspektrum unterschiedlicher Möglichkeiten zur Zoll- und Verkehrsabwicklung im Bereich Roter Sand als effizienteste und sicherste Lösung für die Zoll- und Verkehrsabwicklung und wurde bereits am 07.07.2005 so im Bau- und Umweltausschuss beschlossen. Eine Ausfahrt in die Barkhausenstraße erfolgt nur nach Freigabe des Fahrzeuges durch den Zoll. Abkürzungen oder Umfahrungen der Lichtsignalanlage Rickmersstraße / Bürgermeister-Smidt-Straße / Barkhausenstraße sind daher nicht möglich.

Der Verkehr, welcher nicht zollabgefertigt werden muss, wird weiterhin auf die Kreuzung Rickmersstraße / Bürgermeister-Smidt-Straße geführt.

Da das südliche Stück der Franziusstraße (ca. 50 m vor dem Zolltor) sich in städtischer Baulast befindet, ist dieses Teilstück nicht Teil der von bremenports geplanten Baumaßnahme. Das städtische Straßenstück befindet sich in einem teilweise kritischen Zustand hinsichtlich der Verkehrssicherheit, so dass in diesem Bereich erhöhter Unterhaltungsaufwand erforderlich ist.

Nach dem geplanten Umbau seitens bremenports würde sich die Situation ergeben, dass die Spuraufteilung und die getrennte Signalisierung der derzeitigen Zollabfertigungsspur nicht mehr den Verkehrsbedürfnissen entsprechen. Weiterhin werden Gäste, welche den Überseehafen besichtigen und anschließend in die Stadt fahren, an der Stadtgrenze mit einer unvorteilhaften städtebaulichen Situation empfangen. Die Situation der städtischen Radverkehrsführung auf der Nordseite der Rickmersstraße über den Knotenpunkt ist unzureichend.

B Lösung

Um die dargestellten Schwierigkeiten zu beseitigen, wurde seitens des Stadtplanungsamtes und des Amtes für Straßen- und Brückenbau erkundet, ob und wie eine gemeinsame Maßnahme mit bremenports durchgeführt werden kann. Der Umfang der Gesamtmaßnahme ist auf dem Lageplan in der Anlage 1 ersichtlich. Durch eine gemeinsame - aber für den Bremerhavener Teil gesondert spezifizierte Ausschreibung der Maßnahme - ergibt sich ein größeres

Leistungsvolumen, was erfahrungsgemäß zu geringeren Baukosten führt. Weiterhin wird die Straße in einer kompletten Maßnahme homogen aufgebaut, was zu einer wesentlich verbesserten Dauerhaftigkeit führt. Hierdurch können zukünftig Unterhaltungsmittel eingespart werden. Die Abrechnung der Baumaßnahme erfolgt für Bremerhaven aufmaß- und positionsbezogen.

Eine detaillierte Beschreibung der Problemlage ist darüber hinaus dem als Anlage 2 beigefügten Schreiben von bremenports vom 10.08.2009 an das Bau- und Umweltdezernat zu entnehmen.

C Alternativen

Es können keine geeigneten Alternativen empfohlen werden. Ein Ausbau nur hinter der Zollgrenze im Überseehafengebiet löst zwar das Problem der Zollabfertigung, nicht aber die Bremerhavener Problempunkte bis zum Knotenpunkt Rickmersstraße / Bürgermeister-Smidt-Straße. Ohne die städtische Ergänzungsmaßnahme wird der Knotenpunkt seiner Verkehrsbedeutung nicht gerecht.

D Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen

Die oben beschriebene Gesamtmaßnahme ist mit 1,7 Mio. € brutto kalkuliert. Das von bremenports beauftragte Ingenieurbüro hat für den städtischen Anteil an der Maßnahme geschätzte Kosten von ca. 170.000,00 € brutto ermittelt, dies entspricht 10 % der Gesamtkosten. Hinzu kommen auf städtischer Seite weitere Kosten in Höhe von geschätzt 30.000,00  € brutto für weitere Anpassungsmaßnahmen (z. B. Anpassung der Lichtsignalanlage).

Durch die gemeinsame Ausführung der Gesamtmaßnahme wird der verkehrsgerechte Ausbau des städtischen Abschnittes der Franziusstraße zu günstigeren Konditionen erreicht als bei alleiniger Durchführung der Maßnahme. Nach heutigem Kenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass bremenports auch ohne Zusage der Stadt die Maßnahme in ihrem Zuständigkeitsbereich umsetzen wird. Für die Stadt würde dies bei der Sanierung des städtischen Abschnitts zu einem späteren Zeitpunkt erfahrungsgemäß zu erheblichen Mehrkosten führen (z. B. gesonderte Ausschreibung, doppelte Baustelleneinrichtung, höhere Einheitspreise, Schnittstellenprobleme).

Da der Magistrat am 17.06.2009 haushaltsbewirtschaftende Maßnahmen gemäß § 41 LHO für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen hat, können die Wohnstraßenhaushaltsmittel bei der Haushaltsstelle 6651/730 02 im Amt für Straßen- und Brückenbau in 2009 nicht mehr abfließen. Die Finanzierung der benötigten 200.000,00 € kann daher unter Einhaltung der Primärausgabenobergrenze aus diesen Mitteln erfolgen. Gemäß Beschluss des Magistrats vom 17.06.2009 (Vorlage Nr. II/48/2009-1) muss dieser für die Realisierung der oben genannten Maßnahme eine Ausnahme von den Regelungen der haushaltsbewirtschaftenden Maßnahmen beschließen.

Für eine Gleichstellungsrelevanz gibt es keine Anhaltspunkte.

E Beteiligung / Abstimmung

Die Vorlage wurde gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt erstellt.

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes ließe sich aus den dargelegten wirtschaftlichen Aspekten (Kostenersparnis) ein zeitlich unabweisbarer Bedarf für die Realisierung der Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt rechtfertigen.

Aus Sicht der Stadtkämmerei liegt die zeitliche Dringlichkeit nach den eingereichten Dokumenten vor. Die angestrebte Lösung ist effizient und effektiv.

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG

Es besteht eine Veröffentlichungspflicht nach dem BremIFG.

<-@G Beschlussvorschlag@->

Der Magistrat beschließt, dass der Umbau des städtischen Bereiches der Franziusstraße zusammen mit der Umgestaltung des Zolltores Roter Sand als Maßnahme von der bremenports GmbH & Co. KG ausgeschrieben und beauftragt werden soll. Der voraussichtliche städtische Kostenanteil in Höhe von ca. 170.000,- € brutto sowie die weiteren Kosten in Höhe von ca. 30.000,- € brutto für Anpassungsmaßnahmen werden aus dem Budget des Amtes für Straßen- und Brückenbau finanziert. Der Magistrat beschließt für die Realisierung der Maßnahme in 2009 aufgrund damit einhergehender erheblicher wirtschaftlicher Vorteile gegenüber einem späteren Zeitpunkt eine Ausnahme von den am 17.06.2009 beschlossenen haushaltsbewirtschaftenden Maßnahmen gemäß § 41 LHO.

Der Magistrat nimmt den Schriftverkehr zwischen bremenports und dem Dezernat VI zur Kenntnis und beauftragt das Dezernat VI, auf die Realisierung der von bremenports zugesagten Planungen kontinuierlich hinzuwirken und den Magistrat über den Fortgang zu unterrichten.

Der Bau- und Umweltausschuss wird in seiner nächsten Sitzung über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt und gebeten, entsprechend zu beschließen.

<-@

gez. Holm

Stadtrat

Anlage 1: Lageplan Roter Sand

Anlage 2: Schreiben bremenports vom 10.08.2009